| TRƯỜNG ĐHCN VIỆT-HUNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

1. TÊN ĐỀ TÀI

2. THÔNG TIN SINH VIÊN Họ và tên: Hoàng Minh Đức Mã số sinh viên: 2200583 Khoa: CNTT Năm học: 2026 Địa chỉ nhà: Số 8, ngõ 81, Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 0973390261 Email: namdk2b@gmail.com

3. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên: Nguyễn Hồng Quân Học vị: Tiến sĩ Khoa: Công nghệ Thông tin Điện thoại: 037444000 Email: nguyenhongquan@viu.edu.vn

4. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI / TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Thị trường Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số nghiêm trọng, dẫn đến nhu cầu tiếp nhận lao động điều dưỡng và hộ lý từ Việt Nam tăng trưởng liên tục thông qua các chương trình Thực tập sinh kỹ năng và Kỹ năng đặc định (Tokutei Ginou). Tuy nhiên, quy trình tư vấn và tuyển dụng xuất khẩu lao động ngành này đòi hỏi sự chính xác cao về điều kiện chứng chỉ tiếng Nhật (JLPT N4/N3), chi phí đào tạo, thủ tục hồ sơ, chứng minh tài chính và quy trình phỏng vấn đơn hàng. Trong thực tiễn vận hành tại các doanh nghiệp phái cử: - Đội ngũ tư vấn viên phải giải đáp thủ công và lặp đi lặp lại khối lượng lớn câu hỏi 24/7, dẫn đến việc quá tải và phản hồi chậm ngoài giờ hành chính, làm thất thoát lượng lớn khách hàng tiềm năng (Leads). - Tài liệu quy chế, tiêu chuẩn đơn hàng và chính sách xuất cảnh thay đổi liên tục nhưng lưu trữ phân tán (dạng PDF, Word), thiếu nền tảng cơ sở tri thức tập trung để cập nhật tự động. - Các giải pháp chatbot truyền thống dạng cây kịch bản tĩnh (Rule-based) không thể xử lý ngôn ngữ tự nhiên linh hoạt, trong khi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nếu không có cơ chế liên kết dữ liệu nội bộ sẽ dễ gặp hiện tượng ảo giác (Hallucination). Đề tài ứng dụng mô hình RAG (Retrieval-Augmented Generation) kết hợp cơ sở dữ liệu vector Qdrant và mô hình Gemini LLM nhằm xây dựng một hệ thống tư vấn chuẩn xác theo dữ liệu doanh nghiệp, tự động bóc tách thông tin ứng viên và quản trị quy trình tuyển dụng thông minh.

5. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Tự động hóa tư vấn 24/7: Cung cấp khả năng tiếp nhận và giải đáp thông tin chính xác về chương trình điều dưỡng Nhật Bản bằng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt. - Xây dựng AI RAG Pipeline hoàn chỉnh: Hiện thực hóa chuỗi xử lý gồm Phân loại ý định (Intent Classification), Trích xuất thực thể (Entity Extraction: Tên, SĐT, Trình độ N, Địa điểm), Truy xuất ngữ cảnh bằng Qdrant, Sinh câu trả lời qua Gemini và Kiểm định tính chính xác (Response Validator). - Thu thập và quản trị khách hàng tiềm năng (Leads): Kết hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên qua hội thoại và Fallback Form tương tác nhanh để thu thập thông tin ứng viên, phân luồng trạng thái xử lý (NORMAL, NEED_CONTACT, URGENT). - Xây dựng Admin Dashboard quản trị tập trung: Cung cấp các phân hệ Quản lý Leads, Quản trị cơ sở tri thức động (Dynamic Knowledge Base hỗ trợ upload file PDF/Word/FAQ đồng bộ vector tức thì), Quản lý lịch sử hội thoại và Biểu đồ thống kê phân tích (Analytics).

6. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU (Cơ sở lý luận của đề tài) Hệ thống hóa cơ sở lý luận về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), kiến trúc Transformer, mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation) và tìm kiếm độ tương đồng ngữ nghĩa trên Vector Database (Qdrant). Tính mới của đề tài: - Ứng dụng mô hình RAG chuyên sâu cho nghiệp vụ tuyển dụng và đào tạo điều dưỡng Nhật Bản. - Cơ chế trích xuất Lead đa phương thức: Phân tích tự nhiên qua hội thoại kết hợp gợi ý Form tương tác nhanh khi phát hiện thiếu trường dữ liệu bắt buộc. - Quy trình Human Handoff phân tầng trạng thái trực tiếp trên Admin Dashboard, đảm bảo độ bao phủ nghiệp vụ và giải quyết bài toán tư vấn ngoài giờ.

7. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 7.1 Đối tượng nghiên cứu Mô hình RAG, cơ sở dữ liệu vector Qdrant, Gemini API, các kỹ thuật phân tích Intent/Entity và kiến trúc ứng dụng Web API-First (Python FastAPI, React.js). 7.2 Khách thể nghiên cứu Quy trình tiếp nhận thông tin, tư vấn người lao động có nguyện vọng đi XKLĐ điều dưỡng Nhật Bản và hệ thống quản trị dữ liệu của các doanh nghiệp phái cử.

8. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 8.1 Không gian Doanh nghiệp, trung tâm đào tạo và phái cử nhân lực điều dưỡng Nhật Bản tại Việt Nam. 8.2 Thời gian Từ ngày 10/08/2026 đến ngày 25/10/2026 (11 tuần). 8.3 Nội dung nghiên cứu Website Portal thông tin, Chat Widget AI thông minh, Admin Dashboard quản trị Lead, Knowledge Base và AI Pipeline.

9. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến RAG, Vector Database, Prompt Engineering và quản trị hội thoại AI. - Khảo sát thực trạng nghiệp vụ tư vấn tuyển dụng điều dưỡng; phân tích yêu cầu phần mềm và thiết kế kiến trúc hệ thống, Database Schema và RESTful API. - Hiện thực hóa các phân hệ: Website Portal, AI Engine và Admin Dashboard; tiến hành kiểm thử, đánh giá hiệu năng và triển khai thực nghiệm trên máy chủ.

10. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1: Tổng quan về bài toán tư vấn tuyển dụng điều dưỡng Nhật Bản và công nghệ AI/RAG - Thực trạng quy trình tuyển dụng XKLĐ điều dưỡng Nhật Bản. - Cơ sở lý thuyết về LLM, Prompt Engineering, Vector Search và kiến trúc RAG Pipeline. Chương 2: Phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc hệ thống - Phân tích yêu cầu chức năng (FR) và phi chức năng (NFR). - Thiết kế luồng xử lý AI (Intent, Entity, RAG Ingestion, Retrieval, Fallback & Human Handoff). - Thiết kế kiến trúc phần mềm, Database Schema, API Specifications và Wireframe giao diện. Chương 3: Hiện thực hóa hệ thống - Xây dựng Backend RESTful API với Python FastAPI và cơ sở dữ liệu. - Xây dựng Knowledge Base Ingestion Pipeline (PDF/Word Parser, Chunking, Vector Qdrant). - Xây dựng AI Chatbot Core tích hợp Gemini API và cơ chế trích xuất Lead. - Phát triển giao diện React.js: Website Portal, Chat Widget và Admin Dashboard. Chương 4: Kiểm thử, đánh giá kết quả và định hướng phát triển - Kiểm thử chức năng, đánh giá độ chính xác RAG và hiệu năng phản hồi hệ thống. - Đóng gói Docker và triển khai thực tế trên máy chủ VPS. - Đánh giá kết quả đạt được và định hướng mở rộng (tích hợp Zalo OA, Facebook Messenger).

11. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Thu thập, phân tích tài liệu chuyên ngành về FastAPI, React.js, Qdrant SDK, Gemini API và các quy định chính sách của Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB). - Phương pháp mô hình hóa hệ thống: Sử dụng UML (Use Case, Sequence Diagram), ERD Database và Data Flow Diagram để thiết kế chi tiết hệ thống. - Phương pháp thực nghiệm phát triển phần mềm: Lập trình theo mô hình Agile/Scrum, module hóa Backend và Frontend, cấu hình Vector Store và tinh chỉnh Prompt Template. - Phương pháp kiểm thử và đánh giá: Xây dựng bộ kịch bản và câu hỏi mẫu (Benchmark Dataset) để kiểm thử độ bao phủ, độ khớp ngữ cảnh (Context Relevance) và thời gian phản hồi.

12. DỰ KIẾN THỜI GIAN NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 12.1. Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 10/08/2026 đến ngày 25/10/2026 12.2. Tiến độ thực hiện: TT; Nội dung thực hiện; Thời gian bắt đầu; Thời gian kết thúc; Kết quả đạt được. 1; Khảo sát bài toán thực tế, thu thập tài liệu nghiệp vụ, viết đề cương chi tiết; 10/08/2026; 20/08/2026; Đề cương ĐATN được phê duyệt. 2; Phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, Database Schema, API Specs; 21/08/2026; 31/08/2026; Tài liệu SRS, Architecture Blueprint & ERD. 3; Xây dựng Backend Core (FastAPI), xác thực JWT, Database Schema và Lead APIs; 01/09/2026; 12/09/2026; Backend Core & Lead API hoạt động ổn định. 4; Xây dựng Knowledge Base Ingestion: Parser PDF/DOCX, Chunking, Vector Qdrant; 13/09/2026; 22/09/2026; Module Ingestion tri thức & Qdrant RAG. 5; Xây dựng AI Core: Intent Classifier, Entity Extraction, Prompt, Fallback; 23/09/2026; 02/10/2026; Pipeline Chatbot AI thông minh hoàn chỉnh. 6; Phát triển Frontend React: Website Portal, Chat Widget, Admin Dashboard; 03/10/2026; 12/10/2026; Giao diện Portal & Dashboard kết nối API. 7; Tích hợp toàn diện, kiểm thử chức năng, tối ưu hiệu năng, đóng gói Docker; 13/10/2026; 19/10/2026; Hệ thống hoàn thiện, triển khai máy chủ. 8; Đánh giá kết quả thử nghiệm, viết báo cáo toàn văn ĐATN, chuẩn bị bảo vệ; 20/10/2026; 25/10/2026; Báo cáo ĐATN, slide & sản phẩm demo. TT 1; Nội dung thực hiện; Thời gian bắt đầu; Thời gian kết thúc; Kết quả đạt được. 1; Khảo sát bài toán thực tế, thu thập tài liệu nghiệp vụ, viết đề cương chi tiết; 10/08/2026; 20/08/2026; Đề cương ĐATN được phê duyệt. 2; Phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, Database Schema, API Specs; 21/08/2026; 31/08/2026; Tài liệu SRS, Architecture Blueprint & ERD. 3; Xây dựng Backend Core (FastAPI), xác thực JWT, Database Schema và Lead APIs; 01/09/2026; 12/09/2026; Backend Core & Lead API hoạt động ổn định.

13. DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG - Sản phẩm phần mềm: - 01 Website Portal giới thiệu chương trình XKLĐ điều dưỡng Nhật Bản. - 01 Chat Widget AI tích hợp công nghệ RAG (Qdrant + Gemini), tự động bóc tách thực thể và xử lý hội thoại 24/7. - 01 Admin Dashboard quản trị tập trung (Quản lý Leads, tri thức động, hội thoại và phân tích thống kê). - Mã nguồn dự án đóng gói Docker, tài liệu đặc tả API và Báo cáo Đồ án tốt nghiệp kỹ sư. - Khả năng ứng dụng: Chuyển giao và vận hành trực tiếp cho các doanh nghiệp phái cử nhân lực điều dưỡng nhằm tối ưu hóa chi phí nhân sự tư vấn, tự động hóa phễu tiếp nhận ứng viên và tăng tỷ lệ chuyển đổi Lead.

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO - React Core Team, React Official Documentation: Component-Based Architecture, 2024. - Qdrant Team, Qdrant - Vector Database for Next-Generation AI Applications, 2024. - Google AI for Developers, Gemini API & Prompt Engineering Guidelines, 2024. - Lewis, P., et al., Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS).

| Hà nội, ngày tháng năm 20… Giảng viên hướng dẫn | Hà nội, ngày tháng năm 20… Sinh viên thực hiện đề tài |
| --- | --- |
| Phụ trách bộ môn |  |